АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2024г. № 109

с. Новая Калитва

# О внесении изменений в постановление администрации Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 21.12.2020 г. № 75 «Об утверждении муниципальной программы Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района, в соответствии с постановлением администрации Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 01.12.2020г. № 65 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», в целях повышения эффективности расходов бюджета Новокалитвенского сельского поселения, администрация Новокалитвенского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Продлить срок действия муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения» на 2027 год, утвержденную постановлением администрации Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 21.12.2020г. №75.

- Внести изменения в муниципальную программу Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения», утвержденную постановлением администрации Новокалитвенского сельского поселения от 21.12.2020г. №75, изложив в новой редакции согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике администрации Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Новокалитвенского сельского поселения Заблоцкого А.И.

| Глава Новокалитвенского сельского поселения |  | А.И.Заблоцкий |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Новокалитвенского сельского поселения

от 10.12.2024г.  №109

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НОВОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения»

(далее – Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Новокалитвенского сельского поселения |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Новокалитвенского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной | Развитие дорожного хозяйства Новокалитвенского сельского поселения |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новокалитвенского сельского поселения Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения Новокалитвенского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | Приведение муниципальных автомобильных дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения., оформление улично-дорожной сети в муниципальную собственность Новокалитвенского сельского поселения. |
| Показатели (индикаторы) программы | Исполнение расходных обязательств по дорожной деятельности в отношении автомобильных работ, местного значения границах населенных пунктов Новокалитвенского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения. 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (в действующих ценах каждого года реализации программы) | Объем финансирования Программы Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Всего; 17066,4; 0; 0; 17066,4; 0. 2021; 2169,3; 0; 0; 2169,3; 0. 2022; 2122,3; 0; 0; 2122,3; 0. 2023; 1162,4; 0; 0; 1162,4; 0. 2024; 5116,4; 0; 0; 5116,4; 0. 2025; 1952,0; 0; 0; 1952,0; 0. 2026; 2003,0; 0; 0; 2003,0; 0. 2027; 2541,0; 0; 0; 2541,0; 0. |

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» Новокалитвенского сельского поселения» муниципальной программы Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения»

| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |  |
| --- | --- | --- |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Оформление в муниципальную собственность Новокалитвенского сельского поселения дорог общего пользования местного значения. 2. Обеспечение содержания существующей сети автодорог местного значения Новокалитвенского сельского поселения. |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства Новокалитвенского сельского поселения |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение содержания существующей улично-дорожной сети местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния. Определение правового статуса автодорог общего пользования, местного значения, оформление улично-дорожной сети в муниципальную собственность Новокалитвенского сельского поселения. |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Новокалитвенского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения. 2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2027 годы |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования тыс. рублей): Год; Всего; Федераль ный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюдже тные источники. Всего; 17066,4; 0; 0; 17066,4; 0. 2021; 2169,3; 0; 0; 2169,3; 0. 2022; 2122,3; 0; 0; 2122,3; 0. 2023; 1162,4; 0; 0; 1162,4; 0. 2024; 5116,4; 0; 0; 5116,4; 0. 2025; 1952,0; 0; 0; 1952,0; 0. 2026; 2003,0; 0; 0; 2003,0; 0. 2027; 2541,0; 0; 0; 2541,0; 0. |  |

Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации

муниципальной программы Новокалитвенского сельского поселения «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения»

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области от 12.12.2018 № 26 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области до 2035 года».

В числе основных приоритетов определены следующие направления:

- приведение дорожной сети поселения в соответствие с требованиями по критериям безопасности дорожного движения.

Основной целью программы является развитие дорожного хозяйства.

Основной задачей Программы является приведение муниципальных автомобильных дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения» и их значения указаны в Приложении 1 к Программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения» указаны в Приложении 2 к Программе.

.Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения» указаны в Приложении 3 к Программе.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения» указаны в приложении 4 к Программе.

Приложение 1

к муниципальной программе Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения» и их значениях

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) |  | Пункт Федерального плана статистических работ |  | Ед. измерения |  | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель (индикатор) предусмотрен |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | стратегией социально-экономического развития Россошанского муниципального района период до 2035 года | перечнем показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, перечнем региональных показателей эффективности развития |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнение расходных обязательств по дорожной деятельности в отношении автомобильных работ, местного значения границах населенных пунктов Новокалитвенского сельского поселения. |  |  | % | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 | 95 | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.Оформление в муниципальную собственность Новокалитвенского сельского поселения дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Новокалитвенского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения. |  |  | % | 0 | 10 |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение содержания улично-дорожной сети в границах сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | % | 36,2 | 36,2 |  |  | 36,2 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |  | 35,8 |  |  |  | + |

Приложение 2

к муниципальной программе Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения»

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единицы измерения | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год | Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнение расходных обязательств по дорожной деятельности в отношении автомобильных работ, местного значения границах населенных пунктов Новокалитвенского сельского поселения. | % | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов по дорожной деятельности в отношении автомобильных работ, местного значения границах населенных пунктов Новокалитвенского сельского поселения к плановым расходам в соответствии с кассовым планом на конец отчетного периода | 20 января года следующего за отчетным | Администрация Новокалитвенского сельского поселения |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства Новокалитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Оформление в муниципальную собственность Новокалитвенского сельского поселения дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Новокалитвенского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения | % | Пн Доб = ------------------- * 100, где Побщ Доб - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Новокалитвенского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения,% Поб - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Новокалитвенского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения, км Побщ - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (строка 106 Формы N 3-ДГ (мо), наличие на конец отчетного года) | 20 января года следующего за отчетным | Администрация Новокалитвенского сельского поселения |
| Основное мероприятие 2 Содержание улично-дорожной сети в границах сельских поселений |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | До=(По/Побщ)*100, где До - доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. По – протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям (в соответствии с ГОСТ Р 50597-93) и грунтовых дорог, км Побщ - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (строка 106 Формы N 3-ДГ (мо), наличие на конец отчетного года) (строка 106 Формы N 3-ДГ (мо), наличие на конец отчётного года). | 20 января года следующего за отчетным | Администрация Новокалитвенского сельского поселения |

Приложение 3

к муниципальной программе Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения»

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Новокалитвенского сельского поселения «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения»

| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства Новокалитвенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Оформление в муниципальную собственность Новокалитвенского сельского поселения дорог общего пользования местного значения. | Определение правового статуса автодорог общего пользования местного значения, оформление улично-дорожной сети в муниципальную собственность Новокалитвенского сельского поселения | 2021 – 2027 годы | Администрация Новокалитвенского сельского поселения | Признание права муниципальной собственности на автодороги общего пользования местного значения Новокалитвенского сельского поселения |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение содержания улично-дорожной сети в границах сельских поселений | Обеспечение содержания существующей улично-дорожной сети местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния. | 2021 – 2027 годы | Администрация Новокалитвенского сельского поселения | Повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения |

Приложение 4

к муниципальной программе Новокалитвенского сельского поселения «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения»

Расходы бюджета Новокалитвенского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Новокалитвенского сельского поселения «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района (далее - ГРБС) | Всего | Расходы бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первый год реализации (2021), всего |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете поселения | в том числе по источникам: |  |  | (второй год реализации) | (третий год реализации) | четвертый год реализации) | (пятый год реализации) | (шестой год реализации) | (седьмойгод реализации) |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов на территории Новокалитвенского сельского поселения» | Всего | 17066,4 | 2169,3 | 0,0 | 0,0 | 2169,3 | 2122,3 | 1162,4 | 5116,4 | 1952,0 | 2003,0 | 2541,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Новокалитвенского сельского поселения | 17066,4 | 2169,3 | 0,0 | 0,0 | 2169,3 | 2122,3 | 1162,4 | 5116,4 | 1952,0 | 2003,0 | 2541,0 |
| Основное мероприятие 1 | Оформление в муниципальную собственность Новокалитвенского сельского поселения дорог общего пользования местного значения. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Новокалитвенского сельского поселения | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0.,820 ,2ва0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Содержание улично-дорожной сети в границах сельских поселений | Всего | 17066,4 | 2169,3 | 0,0 | 0,0 | 2169,3 | 2122,3 | 1162,4 | 5116,4 | 1952,0 | 2003,0 | 2541,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Новокалитвенского сельского поселения | 17066,4 | 2169,3 | 0,0 | 0,0 | 2169,3 | 2122,3 | 1162,4 | 5116,4 | 1952,0 | 2003,0 | 2541,0 |